Conversão do Ringteki (L5R LCG) para Unity

Stack final de frameworks e ferramentas — Android, iOS e PC

v2 — Preparado para Matheus · 28 de julho de 2026

# 1. Resumo executivo

Este documento substitui a versão anterior. Todas as camadas foram revisadas camada por camada — client, motor de regras, dados de carta, servidor/rede, persistência e CI/CD — e as decisões abaixo são as finais, já fechadas.

A arquitetura permanece: reescrita completa em C#/Unity, mantendo topologia cliente-servidor autoritativa (motivo inalterado — L5R é um jogo competitivo com informação oculta; o client nunca pode ser a fonte da verdade das regras). O isolamento de partida escolhido é o Modelo A: um processo dedicado por partida, hospedado via PlayFab Multiplayer Servers, o que também define boa parte da escolha de serviços ao redor (identidade, lobby, matchmaking, voz).

A questão de propriedade intelectual sobre Legend of the Five Rings, levantada na primeira versão deste documento, foi avaliada pela equipe e não é considerada um bloqueio para o projeto.

# 2. Arquitetura atual do Ringteki (referência)

| Camada | Tecnologia hoje | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Client | React + Redux + Bootstrap | Renderiza tabuleiro, mão, lobby; nenhuma regra de jogo |
| Transporte | Socket.IO | Eventos em tempo real entre client e game node |
| Lobby server | Node.js + Express + Passport | Autenticação, salas, matchmaking, chat |
| Game node | Node.js (processo dedicado por partida) | Motor de regras: fases, prioridade, efeitos, triggers (gamepipeline.js + effectengine.js) |
| Comunicação lobby ↔ game node | ZeroMQ | Roteamento de mensagens entre processos |
| Persistência | MongoDB (via monk) | Contas, decks, histórico |
| Dados de carta | Submódulo fiveringsdb-data (JSON) | Texto, custo, traços de cada carta |
| Testes | Jasmine + Karma | Um arquivo de teste por carta, validando interações |

# 3. Decisão de arquitetura

Full rewrite em C#, cliente-servidor autoritativo, isolamento por processo dedicado por partida (Modelo A — espelha o "game node" do Ringteki original). O servidor de partida é um serviço ASP.NET Core comum (não um build da Unity, não Mirror) hospedado via PlayFab Multiplayer Servers. Toda a plumbing ao redor da partida (conta, lobby, pareamento, voz) é PlayFab + Vivox, reduzindo a superfície de backend próprio ao essencial: o motor de regras e a publicação de conteúdo de carta.

# 4. Stack final

## 4.1 Client Unity

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Engine | Unity 6 LTS | — |
| Frameworks de terceiro (Playmaker 2, TCG Engine) | Descartados | Playmaker 2 é FSM visual, mal ajustado a um motor de efeitos combinatórios; TCG Engine trava em Unity 2021.3, modelo de regras genérico demais para os sistemas do L5R (anéis, províncias, honra) e é mantido por um único desenvolvedor |
| UI | UI Toolkit (menus, lobby, deck builder e mesa de jogo) | Equipe optou por UI Toolkit em toda a interface; artistas usarão o UI Builder (editor visual de UXML/USS) |
| Abordagem visual | 2.5D híbrido | Mesa e ambiente em 3D com câmera perspectiva; cartas como quads/sprites texturizados — padrão do gênero (Hearthstone, MTG Arena) |
| Render pipeline | URP | Necessário para VFX Graph e Shader Graph; roda em mobile e PC |
| VFX | VFX Graph, sem fallback para Particle System | Risco assumido: VFX Graph em mobile exige Vulkan + compute shader/SSBO e ainda está em preview para URP mobile — define a especificação mínima de Android do projeto |
| Shaders | Shader Graph | Efeito de carta foil/holo por raridade, de baixo código para o artista |
| Animação/tweens | DOTween (Pro) | — |
| Texto de carta | TextMeshPro | — |
| Gestão de assets | Anchorpoint (controle de versão Git com interface visual, sem linha de comando) + Artstash (DAM: busca, preview, tag por cima do armazenamento) | Resolve o requisito de artista não depender de código/CLI |
| Pacotes .NET dentro da Unity | NuGetForUnity | — |
| Pacotes UPM de terceiro | OpenUPM | Complementar ao NuGetForUnity (que serve pacotes .NET puro) |
| Áudio | FMOD | Suporta dublagem de flavor text, SFX, música de fundo, e troca de banco de áudio por idioma/locale |
| Escopo de dublagem | A maioria das ~1.300 cartas terá VO; não é a totalidade | Decisão de produção, não técnica — dimensiona armazenamento/streaming do FMOD |
| Input | Unity Input System | Unifica touch (mobile) e mouse/teclado (PC) em vez de tratar cada plataforma separadamente |
| Entrega de conteúdo | Addressables com grupos remotos | Permite publicar carta nova/arte/patch de balanceamento sem passar por app review |
| CDN | Unity Cloud Content Delivery | Hospeda os grupos remotos do Addressables |
| Localização | Unity Localization package | Asset Tables por locale, incluindo referência a banco de áudio do FMOD por idioma |
| Identidade/cross-play | PlayFab | Federa Google Play Games, Game Center e Steam sob uma conta única — cross-play e cross-save desde o dia 1 |

## 4.2 Motor de regras

Biblioteca .NET Standard separada (L5R.Engine), sem dependência de MonoBehaviour ou UnityEngine, referenciada tanto pelo client (preview/IA local) quanto pelo processo de servidor autoritativo (Modelo A). Compartilhamento de uma única implementação evita duas fontes de verdade para as regras.

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | C# 12 / .NET 8 | Compartilhado client + servidor |
| Determinismo | RNG seedada por partida + log de evento canônico e serializável | Pré-requisito para replay, espectador e reconexão |
| Pausa/retomada de resolução | Scheduler/pump próprio sobre `IEnumerator` (sem `StartCoroutine`/MonoBehaviour) | Avança `MoveNext()` manualmente a cada tick do servidor; ponte com I/O assíncrono de rede via `TaskCompletionSource` por prompt pendente |
| Padrão de execução a portar | Fila de passos aninhável e pausável, equivalente ao `gamepipeline.js` do Ringteki | Não é uma state machine simples — permite abrir uma janela de interrupção no meio da resolução de outro efeito e retomar exatamente de onde parou. Tratar como spike de arquitetura isolado antes de portar qualquer carta |
| Recalculo de efeitos condicionais | Loop de ponto fixo equivalente ao `effectengine.js` (`checkEffects`), com limite de iterações | Sutil e fácil de portar errado — merece suíte de teste própria, espelhando os testes por carta do projeto original |
| Validação de jogada | Motor expõe `GetLegalActions()` canônico | É o mecanismo concreto que torna o servidor autoritativo de fato — todo comando do client é validado contra essa lista antes de executar |
| Reconexão | Estado do motor serializável para retomada de partida | Necessário para celular perdendo rede/indo para segundo plano |
| Contrato de API | Nomes de evento e assinatura de efeito travados cedo | Uma vez que cartas dependem desses nomes, mudança quebra tudo que já foi portado |
| Simulação headless | Capacidade de primeira classe do motor: rodar dirigido só por fila de comando, sem UI | É o mesmo modo usado pelo servidor dedicado, pelo harness de bot-vs-bot e pelo replay |

## 4.3 Dados de carta e DSL

Cartas são dados, não código. Cada carta é um documento que referencia um conjunto fixo de "game actions"/"effects"/"conditions" genéricos do motor (o mesmo padrão que o próprio Ringteki já usa internamente) — publicar carta nova ou corrigir uma existente não exige recompilar o app.

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Implementação de habilidade | DSL orientado a dados | Válvula de escape formal no schema (campo do tipo `scriptOverride`) para as poucas cartas cuja lógica não cabe em parâmetros genéricos |
| Formato de armazenamento | JSON (não ScriptableObject) | ScriptableObject é `UnityEngine.Object` — não roda no servidor .NET headless sem arrastar o runtime da Unity. JSON puro (`System.Text.Json`) é a única opção consistente com motor compartilhado client+servidor |
| Banco de autoria | MongoDB Atlas | Cada carta é um documento; time de balanceamento edita esse banco |
| Ferramenta de edição | Edição direta do JSON com JSON Schema plugado no editor de código (autocomplete/validação) | Sem ferramenta interna própria — o schema tipado é o que reduz erro de digitação |
| Publicação | Pipeline de export do Mongo de autoria → catálogo do Addressables (grupos remotos, servidos via Unity CCD) | Precisa de etapa de promoção (dev → produção) antes de qualquer edição virar catálogo real para o jogador |
| Validação em CI | JSON Schema + simulação headless por carta nova/alterada, como gate de PR | Separado da suíte de regressão completa — conteúdo é o tipo de mudança mais frequente após o lançamento |
| Consistência client/servidor | Handshake de versão de dado no início da partida | Evita que client e servidor rodem regras divergentes por estarem em versões de catálogo diferentes |
| Integridade do conteúdo baixado | Checksum/assinatura no catálogo do Addressables | Mitiga adulteração via CDN comprometido ou man-in-the-middle |

## 4.4 Servidor, rede e serviços de jogo

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor de partida | ASP.NET Core (headless, hospeda L5R.Engine) | Não Mirror — Mirror é pacote Unity (exigiria build da engine no servidor) e suas abstrações de sincronização de objeto (SyncVar/Command/ClientRpc) não se encaixam bem num motor de efeitos com janelas de interrupção |
| Isolamento de partida | Modelo A — um processo por partida | Espelha o "game node" do Ringteki original |
| Hospedagem do processo de partida | PlayFab Multiplayer Servers | Agnóstico de engine/linguagem (GSDK); dado o perfil de carga leve do L5R (sem renderização, maior parte do tempo esperando decisão do jogador), essa era a alternativa correta em vez de Agones/GameLift/Edgegap/Gameye/Multiplay — nenhum desses agrega valor sobre o que o PlayFab já resolve aqui |
| Regiões | Servidores US-based inicialmente | Latência não é um fator decisivo em um jogo por turnos — expansão de região fica para quando houver demanda de mercado que justifique |
| Autenticação, lobby e matchmaking | PlayFab (Auth + Lobby + Matchmaker) | Identidade unificada entre Google Play, Game Center e Steam |
| Sistema de pareamento | Glicko-2 | Rating com incerteza (desvio/volatilidade), mais adequado que Elo simples para uma base de jogadores nova e para lidar com jogadores inativos |
| Voz entre jogadores | Vivox | Serviço dedicado de voz (codec, jitter buffer, moderação) em vez de construir isso sobre um relay genérico |
| Replay compartilhado/espectador | Extensão da conexão de espectador do motor (4.2) | O servidor transmite o mesmo log de evento determinístico para conexões de espectador, com filtro de informação oculta por papel — não precisa de relay P2P |
| Transporte client ↔ servidor | Azure SignalR Service | Serviço gerenciado — resolve o problema de "qual instância segura a conexão de qual jogador" sem a equipe operar o próprio backplane |
| Estado ativo, log de evento, validação de token, cache de matchmaking | Azure Cache for Redis | Ver detalhamento na 4.5 |

## 4.5 Dados e persistência

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Perfil, coleção, moeda | PlayFab | Nativo da plataforma de identidade já escolhida — evita duplicar esse dado em outro lugar |
| Decks, histórico de partida completo, dados de carta em autoria | MongoDB Atlas | Persistência durável; serviço gerenciado externo, não hospedado dentro do próprio cluster/infra de compute |
| Estado de partida ativa, validação de token, cache de matchmaking | Azure Cache for Redis | Gerenciado — evita a equipe lidar com persistência/AOF e failover de um Redis autogerenciado guardando dado que dói perder |
| Log de ação e event sourcing | Redis Streams | É o mecanismo concreto de replay determinístico e também permite checagem automatizada de determinismo em CI (mesma seed, duas execuções, streams idênticos) |
| Views materializadas e propagação em tempo real | MongoDB Change Streams | Ex.: consumidor que promove edição de carta da autoria para o catálogo publicado. Precisa de estratégia de resume token no consumidor — sem isso, uma queda breve do processo consumidor vira perda silenciosa de sincronização |
| Checkpoint de partida em andamento | Escrita periódica do estado serializável do motor no Redis | Protege contra perda de partida por crash do processo ou realocação do host pela fleet |
| Residência de dado e conformidade | A confirmar regiões do Atlas/PlayFab compatíveis com LGPD/GDPR conforme mercados atendidos | Ainda não decidido — vale revisitar antes do lançamento em qualquer mercado com exigência regulatória específica |
| Backup | Backup contínuo/point-in-time do Atlas | Deck e coleção são dados que o jogador sente a perda |

## 4.6 Testes, CI/CD e observabilidade

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Testes do motor | NUnit + Unity Test Framework | Um arquivo de teste por carta, espelhando o padrão do Ringteki original |
| Regressão | Replay dourado: gravar stream de evento de partidas conhecidas e comparar contra reexecução a cada mudança no motor | Só é possível porque o motor usa event sourcing via Redis Streams — qualquer divergência de comportamento de carta aparece no diff |
| Checagem de determinismo | Mesma seed, duas execuções, comparação byte a byte do stream | Automatizado em CI |
| Simulação para regressão ampla | Harness de bot-vs-bot headless | Reaproveita a capacidade de simulação headless do motor (4.2) |
| Infraestrutura como código | Terraform | Cobre Azure e o provider da Atlas num único lugar; PlayFab não tem provider maduro e é provisionado via API/CLI própria de qualquer forma |
| Hospedagem de compute | Azure Container Apps + Azure Functions (sem Kubernetes) | PlayFab Multiplayer Servers já cobre a hospedagem do processo de partida; Redis, SignalR e Mongo já são serviços gerenciados — o que sobra (API de publicação de conteúdo, consumidor de Change Streams) é leve o bastante para não justificar operar um cluster |
| Contêineres | Docker | Imagens consumidas tanto pelo PlayFab Multiplayer Servers quanto pelo Container Apps |
| Controle de versão de assets | Git + Git LFS (com Anchorpoint por cima para o fluxo do artista) | — |
| CI/CD do client | GitHub Actions + game-ci/unity-builder + Fastlane (iOS) | Pipeline separado do backend — build Android/iOS/PC |
| Segredos | Azure Key Vault | Connection string do Mongo, chave do PlayFab, license key do New Relic |
| Ambientes | Dev e Produção (2 ambientes) | Sem staging intermediário — o Dev precisa ser confiável o bastante para pegar problema antes do Prod |
| Rollout do servidor de partida | Drenagem graciosa | Partida nova só vai para a versão nova; versão antiga termina as partidas que já tinha antes de ser desligada — essencial no Modelo A, onde um rolling update ingênuo mataria partida em andamento |
| APM/observabilidade de infraestrutura | New Relic + agente em cada serviço (Azure SignalR Service, Container Apps) | Latência, throughput, erro do backend |
| Logging estruturado | Serilog | Alimenta tanto o New Relic quanto a pipeline de balanceamento — evita dois mecanismos de emissão de evento separados |
| Tracing distribuído | OpenTelemetry (ingerido pelo New Relic) | Segue uma partida inteira através de client, SignalR, motor, PlayFab, Redis e Mongo |
| Crash/erro | Sentry | Client e servidor |
| Analytics de produto (cliques, funil, tempo de tela) | PlayFab Analytics | Consolidado no mesmo fornecedor da identidade |
| Telemetria de balanceamento (win rate por carta/matchup/arquétipo) | Eventos estruturados via Serilog → banco analítico → Grafana | Esquema específico do L5R (anéis, tipos de conflito, província) que nenhuma ferramenta genérica cobre |

# 5. Riscos e ressalvas

- Propriedade intelectual: avaliada pela equipe e não considerada um bloqueio para o projeto.

- Escopo do port de regras: 1.300+ cartas com efeitos únicos continua sendo o verdadeiro custo do projeto — a stack só determina o quão doloroso esse trabalho será, não o elimina.

- Fidelidade do porte de `gamepipeline.js` e `effectengine.js`: são os dois subsistemas mais fáceis de portar errado sem que o erro apareça imediatamente — merecem spike de arquitetura e suíte de teste dedicados antes de qualquer carta ser escrita.

- Concentração em poucos fornecedores (PlayFab, Azure, Atlas): reduz superfície de operação própria, mas cria dependência simultânea de três plataformas externas — vale ter clareza de que migrar qualquer uma delas no futuro exigiria retrabalho não trivial.

- Escopo de dublagem: maioria das cartas terá VO, não a totalidade — vale manter a lista de quais cartas ficam de fora documentada, para não virar decisão ad hoc durante a produção.

- Residência de dado (LGPD/GDPR): ainda não decidida — revisitar antes de operar em qualquer mercado com exigência regulatória específica de local de armazenamento.

# 6. Roadmap

Dez fases sequenciais, cada uma com dependência explícita da anterior salvo quando indicado que pode rodar em paralelo. Não inclui estimativa de calendário — isso depende do tamanho da equipe, que não foi definido neste documento.

## Fase 1 — Fundação do motor de regras (spike de arquitetura)

Objetivo: provar que o mecanismo de pausa/retomada funciona antes de investir em qualquer carta.

- Escrever o scheduler/pump próprio sobre `IEnumerator` (sem `StartCoroutine`/MonoBehaviour) e validar que avança e pausa corretamente fora do runtime da Unity

- Portar o padrão do `gamepipeline.js` (fila de passos aninhável e pausável) para C#, com 2-3 cartas de teste simples

- Portar o loop de ponto fixo do `effectengine.js` (`checkEffects`) com limite de iteração, e escrever a suíte de teste que valida a ordem de aplicação de efeitos

- Travar a primeira versão do contrato de API de eventos/efeitos (nomes e assinaturas)

- Definir a v1 do schema JSON do DSL, incluindo o campo de escape hatch (`scriptOverride`)

- Estruturar o projeto de testes NUnit

Critério de saída: sequência simples de ações determinística, com log de evento, rodando fora da Unity e coberta por teste.

## Fase 2 — Motor completo + Core Set

Objetivo: ter uma partida completa jogável via simulação, sem nenhuma UI.

- Portar a máquina de fases (dynasty/draw/conflict/fate) e janelas de prioridade/interrupção

- Implementar `GetLegalActions()` como API canônica de validação de jogada

- Portar ~100-150 cartas do Core Set como JSON via DSL — o suficiente para cobrir a maioria dos padrões de efeito

- Construir o harness de bot-vs-bot headless e o mecanismo de replay dourado (gravar stream de evento e comparar em execuções futuras)

- Ligar a checagem de determinismo em CI (mesma seed, duas execuções, streams idênticos)

- Gate de CI: validação de schema JSON + simulação headless para toda carta nova/alterada

Critério de saída: partida completa do Core Set simulável via testes, sem UI, com regressão automatizada rodando em CI.

## Fase 3 — Client Unity single-player

Objetivo: ter algo jogável na mão, mesmo sem rede. Pode começar em paralelo com o fim da Fase 2, desde que o contrato de API do motor (Fase 1) já esteja travado.

- Projeto Unity 6 LTS com URP configurado

- Telas de menu, lobby placeholder e mesa de jogo em UI Toolkit (2.5D híbrido)

- Integração do motor compartilhado rodando localmente contra o harness de bot da Fase 2

- Pipeline básico de VFX Graph/Shader Graph e DOTween para as primeiras animações de carta

- Unity Input System cobrindo touch e mouse/teclado

- Pipeline de arte configurado (Anchorpoint + Artstash) e Addressables local (ainda sem catálogo remoto)

Critério de saída: partida jogável fim a fim em um dispositivo, contra bot local.

## Fase 4 — Backend multiplayer

Objetivo: duas pessoas jogando uma contra a outra pela rede, com o servidor como única fonte da verdade.

- Provisionar PlayFab: título, autenticação federada (Google Play/Game Center/Steam), Lobby e Matchmaker configurado com Glicko-2

- Servidor de partida em ASP.NET Core (Modelo A) integrado ao GSDK do PlayFab Multiplayer Servers

- Azure SignalR Service para transporte e Azure Cache for Redis para estado ativo, Redis Streams e validação de token

- MongoDB Atlas para decks, histórico de partida e banco de autoria de carta

- Handshake de versão de dado client/servidor no início da partida

- Checkpoint periódico do estado serializável do motor no Redis, e fluxo de reconexão usando esse checkpoint

Critério de saída: duas instâncias do client jogando uma contra a outra pela rede, sobrevivendo a queda de conexão e reconexão.

## Fase 5 — Conteúdo em massa e pipeline de publicação

Objetivo: sair de ~150 cartas para a cobertura completa, com um fluxo de publicação que não exige recompilar o app.

- Pipeline de export: MongoDB de autoria → catálogo do Addressables (grupos remotos) → Unity Cloud Content Delivery

- Etapa de promoção dev → produção para conteúdo, com Change Streams do Mongo disparando a publicação (com estratégia de resume token no consumidor)

- Port em massa do restante das cartas, organizado por ciclo/set

- Time de balanceamento operando via edição direta do JSON com schema plugado no editor de código

- Assinatura/checksum no catálogo publicado, para mitigar adulteração via CDN

Critério de saída: cobertura de cartas equivalente ao Ringteki, com uma edição de balanceamento chegando ao jogador sem atualização de app.

## Fase 6 — Social: voz, espectador e cross-play

Objetivo: os recursos que dependem de mais de um jogador simultâneo além da partida em si. Pode rodar em paralelo com a Fase 5.

- Integração do Vivox para voz entre jogadores

- Extensão da conexão de espectador do motor para replay compartilhado, com filtro de informação oculta por papel

- Validação de cross-play e cross-save nas três plataformas (Android/iOS/PC) via identidade unificada do PlayFab

Critério de saída: duas contas em plataformas diferentes jogando entre si, e uma terceira pessoa assistindo com voz ativa.

## Fase 7 — Áudio e localização

Objetivo: a camada de conteúdo que depende de produção externa (estúdio de dublagem, tradução). Pode começar cedo em paralelo, já que o cronograma de produção de VO tende a ser o gargalo, não o trabalho de engenharia.

- FMOD com bancos de áudio separados por locale

- Unity Localization com Asset Tables, incluindo a referência ao banco de FMOD correspondente

- Produção de dublagem para a maioria das cartas (conforme escopo definido — não a totalidade)

- SFX e música de fundo integrados ao pipeline de conteúdo já existente

Critério de saída: troca de idioma em runtime refletindo texto e áudio consistentemente.

## Fase 8 — CI/CD, observabilidade e endurecimento para produção

Objetivo: operar o serviço com confiança, não só fazê-lo funcionar. Boa parte pode ser construída incrementalmente desde a Fase 4, mas precisa estar fechada antes do beta.

- Terraform cobrindo Azure e Atlas; PlayFab provisionado via API/CLI própria

- Azure Container Apps + Azure Functions para os serviços leves (publicação de conteúdo, consumidor de Change Streams)

- Azure Key Vault para segredo; dois ambientes (Dev/Produção)

- Drenagem graciosa no rollout do servidor de partida, para não matar partida em andamento em um deploy

- New Relic + Serilog + OpenTelemetry para observabilidade de infraestrutura; Sentry para crash; PlayFab Analytics para produto; telemetria de balanceamento própria alimentando Grafana

- CI/CD do client via GitHub Actions + game-ci/unity-builder + Fastlane, em pipeline separado do backend

Critério de saída: um deploy de rotina não derruba partida em andamento, e qualquer incidente aparece em observabilidade antes de virar reclamação de jogador.

## Fase 9 — Beta fechado e polimento

Objetivo: validar com jogadores reais antes do lançamento, com todas as camadas anteriores já integradas.

- Teste de carga na fleet do PlayFab Multiplayer Servers, simulando pico de matchmaking

- QA de regressão completa sobre a suíte de replay dourado acumulada

- Primeiro ciclo de ajuste de balanceamento usando dado real de telemetria (win rate por carta/matchup)

- Revisão de residência de dado (LGPD/GDPR) para os mercados de lançamento planejados

Critério de saída: grupo externo de jogadores completando partidas do início ao fim sem intervenção manual da equipe.

## Fase 10 — Lançamento

- Submissão às lojas (Google Play, App Store) e build de PC

- Monitoramento pós-lançamento com atenção reforçada nas primeiras semanas (observabilidade da Fase 8 em uso ativo)

- Primeiro ciclo de conteúdo pós-lançamento usando o pipeline de publicação da Fase 5, como validação final de que expansão não exige nova submissão de app

Critério de saída: jogo publicado nas três plataformas, com um ciclo de conteúdo novo publicado sem atualização de app.