Conversão do Ringteki (L5R LCG) para Unity

Stack final de frameworks e ferramentas — Android, iOS e PC

v2 — Preparado para Matheus · 28 de julho de 2026

# 1. Resumo executivo

Este documento substitui a versão anterior. Todas as camadas foram revisadas camada por camada — client, motor de regras, dados de carta, servidor/rede, persistência e CI/CD — e as decisões abaixo são as finais, já fechadas.

A arquitetura permanece: reescrita completa em C#/Unity, mantendo topologia cliente-servidor autoritativa (motivo inalterado — L5R é um jogo competitivo com informação oculta; o client nunca pode ser a fonte da verdade das regras). O isolamento de partida escolhido é o Modelo A: um processo dedicado por partida, hospedado via PlayFab Multiplayer Servers, o que também define boa parte da escolha de serviços ao redor (identidade, lobby, matchmaking, voz).

A questão de propriedade intelectual sobre Legend of the Five Rings, levantada na primeira versão deste documento, foi avaliada pela equipe e não é considerada um bloqueio para o projeto.

# 2. Arquitetura atual do Ringteki (referência)

| Camada | Tecnologia hoje | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Client | React + Redux + Bootstrap | Renderiza tabuleiro, mão, lobby; nenhuma regra de jogo |
| Transporte | Socket.IO | Eventos em tempo real entre client e game node |
| Lobby server | Node.js + Express + Passport | Autenticação, salas, matchmaking, chat |
| Game node | Node.js (processo dedicado por partida) | Motor de regras: fases, prioridade, efeitos, triggers (gamepipeline.js + effectengine.js) |
| Comunicação lobby ↔ game node | ZeroMQ | Roteamento de mensagens entre processos |
| Persistência | MongoDB (via monk) | Contas, decks, histórico |
| Dados de carta | Submódulo fiveringsdb-data (JSON) | Texto, custo, traços de cada carta |
| Testes | Jasmine + Karma | Um arquivo de teste por carta, validando interações |

# 3. Decisão de arquitetura

Full rewrite em C#, cliente-servidor autoritativo, isolamento por processo dedicado por partida (Modelo A — espelha o "game node" do Ringteki original). O servidor de partida é um serviço ASP.NET Core comum (não um build da Unity, não Mirror) hospedado via PlayFab Multiplayer Servers. Toda a plumbing ao redor da partida (conta, lobby, pareamento, voz) é PlayFab + Vivox, reduzindo a superfície de backend próprio ao essencial: o motor de regras e a publicação de conteúdo de carta.

# 4. Stack final

## 4.1 Client Unity

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Engine | Unity 6 LTS | — |
| Frameworks de terceiro (Playmaker 2, TCG Engine) | Descartados | Playmaker 2 é FSM visual, mal ajustado a um motor de efeitos combinatórios; TCG Engine trava em Unity 2021.3, modelo de regras genérico demais para os sistemas do L5R (anéis, províncias, honra) e é mantido por um único desenvolvedor |
| UI | UI Toolkit (menus, lobby, deck builder e mesa de jogo) | Equipe optou por UI Toolkit em toda a interface; artistas usarão o UI Builder (editor visual de UXML/USS) |
| Abordagem visual | 2.5D híbrido | Mesa e ambiente em 3D com câmera perspectiva; cartas como quads/sprites texturizados — padrão do gênero (Hearthstone, MTG Arena) |
| Render pipeline | URP | Necessário para VFX Graph e Shader Graph; roda em mobile e PC |
| VFX | VFX Graph, sem fallback para Particle System | Risco assumido: VFX Graph em mobile exige Vulkan + compute shader/SSBO e ainda está em preview para URP mobile — define a especificação mínima de Android do projeto |
| Shaders | Shader Graph | Efeito de carta foil/holo por raridade, de baixo código para o artista |
| Animação/tweens | DOTween (Pro) | — |
| Texto de carta | TextMeshPro | — |
| Gestão de assets | Anchorpoint (controle de versão Git com interface visual, sem linha de comando) + Artstash (DAM: busca, preview, tag por cima do armazenamento) | Resolve o requisito de artista não depender de código/CLI |
| Pacotes .NET dentro da Unity | NuGetForUnity | — |
| Pacotes UPM de terceiro | OpenUPM | Complementar ao NuGetForUnity (que serve pacotes .NET puro) |
| Áudio | FMOD | Suporta dublagem de flavor text, SFX, música de fundo, e troca de banco de áudio por idioma/locale |
| Escopo de dublagem | A maioria das ~1.300 cartas terá VO; não é a totalidade | Decisão de produção, não técnica — dimensiona armazenamento/streaming do FMOD |
| Input | Unity Input System | Unifica touch (mobile) e mouse/teclado (PC) em vez de tratar cada plataforma separadamente |
| Entrega de conteúdo | Addressables com grupos remotos | Permite publicar carta nova/arte/patch de balanceamento sem passar por app review |
| CDN | Unity Cloud Content Delivery | Hospeda os grupos remotos do Addressables |
| Localização | Unity Localization package | Asset Tables por locale, incluindo referência a banco de áudio do FMOD por idioma |
| Identidade/cross-play | PlayFab | Federa Google Play Games, Game Center e Steam sob uma conta única — cross-play e cross-save desde o dia 1 |

## 4.2 Motor de regras

Biblioteca .NET Standard separada (L5R.Engine), sem dependência de MonoBehaviour ou UnityEngine, referenciada tanto pelo client (preview/IA local) quanto pelo processo de servidor autoritativo (Modelo A). Compartilhamento de uma única implementação evita duas fontes de verdade para as regras.

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | C# 12 / .NET 8 | Compartilhado client + servidor |
| Determinismo | RNG seedada por partida + log de evento canônico e serializável | Pré-requisito para replay, espectador e reconexão |
| Pausa/retomada de resolução | Scheduler/pump próprio sobre `IEnumerator` (sem `StartCoroutine`/MonoBehaviour) | Avança `MoveNext()` manualmente a cada tick do servidor; ponte com I/O assíncrono de rede via `TaskCompletionSource` por prompt pendente |
| Padrão de execução a portar | Fila de passos aninhável e pausável, equivalente ao `gamepipeline.js` do Ringteki | Não é uma state machine simples — permite abrir uma janela de interrupção no meio da resolução de outro efeito e retomar exatamente de onde parou. Tratar como spike de arquitetura isolado antes de portar qualquer carta |
| Recalculo de efeitos condicionais | Loop de ponto fixo equivalente ao `effectengine.js` (`checkEffects`), com limite de iterações | Sutil e fácil de portar errado — merece suíte de teste própria, espelhando os testes por carta do projeto original |
| Validação de jogada | Motor expõe `GetLegalActions()` canônico | É o mecanismo concreto que torna o servidor autoritativo de fato — todo comando do client é validado contra essa lista antes de executar |
| Reconexão | Estado do motor serializável para retomada de partida | Necessário para celular perdendo rede/indo para segundo plano |
| Contrato de API | Nomes de evento e assinatura de efeito travados cedo | Uma vez que cartas dependem desses nomes, mudança quebra tudo que já foi portado |
| Simulação headless | Capacidade de primeira classe do motor: rodar dirigido só por fila de comando, sem UI | É o mesmo modo usado pelo servidor dedicado, pelo harness de bot-vs-bot e pelo replay |

## 4.3 Dados de carta e DSL

Cartas são dados, não código. Cada carta é um documento que referencia um conjunto fixo de "game actions"/"effects"/"conditions" genéricos do motor (o mesmo padrão que o próprio Ringteki já usa internamente) — publicar carta nova ou corrigir uma existente não exige recompilar o app.

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Implementação de habilidade | DSL orientado a dados | Válvula de escape formal no schema (campo do tipo `scriptOverride`) para as poucas cartas cuja lógica não cabe em parâmetros genéricos |
| Formato de armazenamento | JSON (não ScriptableObject) | ScriptableObject é `UnityEngine.Object` — não roda no servidor .NET headless sem arrastar o runtime da Unity. JSON puro (`System.Text.Json`) é a única opção consistente com motor compartilhado client+servidor |
| Banco de autoria | MongoDB Atlas | Cada carta é um documento; time de balanceamento edita esse banco |
| Ferramenta de edição | Edição direta do JSON com JSON Schema plugado no editor de código (autocomplete/validação) | Sem ferramenta interna própria — o schema tipado é o que reduz erro de digitação |
| Publicação | Pipeline de export do Mongo de autoria → catálogo do Addressables (grupos remotos, servidos via Unity CCD) | Precisa de etapa de promoção (dev → produção) antes de qualquer edição virar catálogo real para o jogador |
| Validação em CI | JSON Schema + simulação headless por carta nova/alterada, como gate de PR | Separado da suíte de regressão completa — conteúdo é o tipo de mudança mais frequente após o lançamento |
| Consistência client/servidor | Handshake de versão de dado no início da partida | Evita que client e servidor rodem regras divergentes por estarem em versões de catálogo diferentes |
| Integridade do conteúdo baixado | Checksum/assinatura no catálogo do Addressables | Mitiga adulteração via CDN comprometido ou man-in-the-middle |

## 4.4 Servidor, rede e serviços de jogo

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Servidor de partida | ASP.NET Core (headless, hospeda L5R.Engine) | Não Mirror — Mirror é pacote Unity (exigiria build da engine no servidor) e suas abstrações de sincronização de objeto (SyncVar/Command/ClientRpc) não se encaixam bem num motor de efeitos com janelas de interrupção |
| Isolamento de partida | Modelo A — um processo por partida | Espelha o "game node" do Ringteki original |
| Hospedagem do processo de partida | PlayFab Multiplayer Servers | Agnóstico de engine/linguagem (GSDK); dado o perfil de carga leve do L5R (sem renderização, maior parte do tempo esperando decisão do jogador), essa era a alternativa correta em vez de Agones/GameLift/Edgegap/Gameye/Multiplay — nenhum desses agrega valor sobre o que o PlayFab já resolve aqui |
| Regiões | Servidores US-based inicialmente | Latência não é um fator decisivo em um jogo por turnos — expansão de região fica para quando houver demanda de mercado que justifique |
| Autenticação, lobby e matchmaking | PlayFab (Auth + Lobby + Matchmaker) | Identidade unificada entre Google Play, Game Center e Steam |
| Sistema de pareamento | Glicko-2 | Rating com incerteza (desvio/volatilidade), mais adequado que Elo simples para uma base de jogadores nova e para lidar com jogadores inativos |
| Voz entre jogadores | Vivox | Serviço dedicado de voz (codec, jitter buffer, moderação) em vez de construir isso sobre um relay genérico |
| Replay compartilhado/espectador | Extensão da conexão de espectador do motor (4.2) | O servidor transmite o mesmo log de evento determinístico para conexões de espectador, com filtro de informação oculta por papel — não precisa de relay P2P |
| Transporte client ↔ servidor | Azure SignalR Service | Serviço gerenciado — resolve o problema de "qual instância segura a conexão de qual jogador" sem a equipe operar o próprio backplane |
| Estado ativo, log de evento, validação de token, cache de matchmaking | Azure Cache for Redis | Ver detalhamento na 4.5 |

## 4.5 Dados e persistência

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Perfil, coleção, moeda | PlayFab | Nativo da plataforma de identidade já escolhida — evita duplicar esse dado em outro lugar |
| Decks, histórico de partida completo, dados de carta em autoria | MongoDB Atlas | Persistência durável; serviço gerenciado externo, não hospedado dentro do próprio cluster/infra de compute |
| Estado de partida ativa, validação de token, cache de matchmaking | Azure Cache for Redis | Gerenciado — evita a equipe lidar com persistência/AOF e failover de um Redis autogerenciado guardando dado que dói perder |
| Log de ação e event sourcing | Redis Streams | É o mecanismo concreto de replay determinístico e também permite checagem automatizada de determinismo em CI (mesma seed, duas execuções, streams idênticos) |
| Views materializadas e propagação em tempo real | MongoDB Change Streams | Ex.: consumidor que promove edição de carta da autoria para o catálogo publicado. Precisa de estratégia de resume token no consumidor — sem isso, uma queda breve do processo consumidor vira perda silenciosa de sincronização |
| Checkpoint de partida em andamento | Escrita periódica do estado serializável do motor no Redis | Protege contra perda de partida por crash do processo ou realocação do host pela fleet |
| Residência de dado e conformidade | A confirmar regiões do Atlas/PlayFab compatíveis com LGPD/GDPR conforme mercados atendidos | Ainda não decidido — vale revisitar antes do lançamento em qualquer mercado com exigência regulatória específica |
| Backup | Backup contínuo/point-in-time do Atlas | Deck e coleção são dados que o jogador sente a perda |

## 4.6 Testes, CI/CD e observabilidade

| Componente | Escolha final | Observação |
| --- | --- | --- |
| Testes do motor | NUnit + Unity Test Framework | Um arquivo de teste por carta, espelhando o padrão do Ringteki original |
| Regressão | Replay dourado: gravar stream de evento de partidas conhecidas e comparar contra reexecução a cada mudança no motor | Só é possível porque o motor usa event sourcing via Redis Streams — qualquer divergência de comportamento de carta aparece no diff |
| Checagem de determinismo | Mesma seed, duas execuções, comparação byte a byte do stream | Automatizado em CI |
| Simulação para regressão ampla | Harness de bot-vs-bot headless | Reaproveita a capacidade de simulação headless do motor (4.2) |
| Infraestrutura como código | Terraform | Cobre Azure e o provider da Atlas num único lugar; PlayFab não tem provider maduro e é provisionado via API/CLI própria de qualquer forma |
| Hospedagem de compute | Azure Container Apps + Azure Functions (sem Kubernetes) | PlayFab Multiplayer Servers já cobre a hospedagem do processo de partida; Redis, SignalR e Mongo já são serviços gerenciados — o que sobra (API de publicação de conteúdo, consumidor de Change Streams) é leve o bastante para não justificar operar um cluster |
| Contêineres | Docker | Imagens consumidas tanto pelo PlayFab Multiplayer Servers quanto pelo Container Apps |
| Controle de versão de assets | Git + Git LFS (com Anchorpoint por cima para o fluxo do artista) | — |
| CI/CD do client | GitHub Actions + game-ci/unity-builder + Fastlane (iOS) | Pipeline separado do backend — build Android/iOS/PC |
| Segredos | Azure Key Vault | Connection string do Mongo, chave do PlayFab, license key do New Relic |
| Ambientes | Dev e Produção (2 ambientes) | Sem staging intermediário — o Dev precisa ser confiável o bastante para pegar problema antes do Prod |
| Rollout do servidor de partida | Drenagem graciosa | Partida nova só vai para a versão nova; versão antiga termina as partidas que já tinha antes de ser desligada — essencial no Modelo A, onde um rolling update ingênuo mataria partida em andamento |
| APM/observabilidade de infraestrutura | New Relic + agente em cada serviço (Azure SignalR Service, Container Apps) | Latência, throughput, erro do backend |
| Logging estruturado | Serilog | Alimenta tanto o New Relic quanto a pipeline de balanceamento — evita dois mecanismos de emissão de evento separados |
| Tracing distribuído | OpenTelemetry (ingerido pelo New Relic) | Segue uma partida inteira através de client, SignalR, motor, PlayFab, Redis e Mongo |
| Crash/erro | Sentry | Client e servidor |
| Analytics de produto (cliques, funil, tempo de tela) | PlayFab Analytics | Consolidado no mesmo fornecedor da identidade |
| Telemetria de balanceamento (win rate por carta/matchup/arquétipo) | Eventos estruturados via Serilog → banco analítico → Grafana | Esquema específico do L5R (anéis, tipos de conflito, província) que nenhuma ferramenta genérica cobre |

# 5. Riscos e ressalvas

- Propriedade intelectual: avaliada pela equipe e não considerada um bloqueio para o projeto.

- Escopo do port de regras: 1.300+ cartas com efeitos únicos continua sendo o verdadeiro custo do projeto — a stack só determina o quão doloroso esse trabalho será, não o elimina.

- Fidelidade do porte de `gamepipeline.js` e `effectengine.js`: são os dois subsistemas mais fáceis de portar errado sem que o erro apareça imediatamente — merecem spike de arquitetura e suíte de teste dedicados antes de qualquer carta ser escrita.

- Concentração em poucos fornecedores (PlayFab, Azure, Atlas): reduz superfície de operação própria, mas cria dependência simultânea de três plataformas externas — vale ter clareza de que migrar qualquer uma delas no futuro exigiria retrabalho não trivial.

- Escopo de dublagem: maioria das cartas terá VO, não a totalidade — vale manter a lista de quais cartas ficam de fora documentada, para não virar decisão ad hoc durante a produção.

- Residência de dado (LGPD/GDPR): ainda não decidida — revisitar antes de operar em qualquer mercado com exigência regulatória específica de local de armazenamento.

# 6. Roadmap

| Fase | Objetivo | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motor de regras headless em C# (spike de `gamepipeline`/`effectengine`) + ~100 cartas do Core Set em JSON/DSL + testes NUnit + replay dourado | Partida completa simulável via testes, sem UI, com stream de evento determinístico |
| 2 | Client Unity (UI Toolkit, 2.5D híbrido) single-player contra bot local, usando o motor compartilhado | Partida jogável fim a fim em um dispositivo |
| 3 | PlayFab (auth/lobby/matchmaker/hosting) + ASP.NET Core no Modelo A + Azure SignalR/Redis + Glicko-2 | Duas instâncias do client jogando uma contra a outra pela rede, com reconexão funcional |
| 4 | Port em massa do restante das cartas por ciclo/set, com pipeline de publicação Mongo → Addressables em produção | Cobertura de cartas equivalente ao Ringteki, com fluxo de balanceamento ao vivo |
| 5 | Vivox, espectador/replay compartilhado, dublagem da maioria das cartas, telemetria de produto e balanceamento em operação | Builds Android/iOS/PC estáveis, com CI/CD (Container Apps, Terraform, game-ci/Fastlane) e observabilidade completa |